达州市通川区2023年省级服务业高质量发展示范区项目清单

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 实施周期 | 项目内容 | 计划总投资 | 截至2023年6月已完成投资 | 项目实施主体 | 备注 |
| 1 | 中医药健康产业园仓储物流中心 | 2023年1月~2024年10月 | 项目计划新建仓储物流中心面积12395平方米，主要用于医疗器械原料、成品储存、理货、分类及物流配送。配套建设电力设施、通风系统、安防设施、消防系统等基础设施。成立物流企业1家，主辅分离1家并在当年或次年升规入统，年销售额3亿元左右。 | 3220 | 1611 | 达州智生实业发展有限公司 |  |
| 2 | 通川区经开区智慧园区 | 2023年4月~2024年10月 | 项目计划建设智慧园区管理中心、数据中心2829.6平方米，购置时空GIS服务器、视频汇聚服务器、视频AI分析服务器等设备70余台，构建园区管理信息化、信息传递即时化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展 现代化、社会治理精细化等平台。通过主辅分离、产销分离，新增规（限）上市场主体2家以上。 | 2980 | 794 | 达州智广建设发展有限公司 |  |
| 3 | 医药产品展示  中心 | 2023年6月~2024年10月 | 项目计划建设产品展示中心，展示销售中心区域分为：重点企业产品展示销售区、荣誉展室、整体介绍区、智慧沙盘区、办公洽商区、VIP接待室组成，购置LED显示屏等相关设备，搭建医药产品展示和销售平台。 | 2150 | 350 | 达州市生旺商贸有限公司 |  |
| 4 | 佳得利智能冷藏中心 | 2023年9月~2024年10月 | 升级改造冷库8500㎡，用于佳得利商贸有限责任公司名下90余户商户冷冻产品存储。主要包括库内墙体地板改造及隔热保温、新增制冷机组、制冷排管、压力管道、冷却系统，调节站改造、循环系统改造，新增供电设施，购置货架垫板、旧设备拆除等。 | 1080 | 50 | 达州佳得利商贸有限责任公司 |  |
| 5 | 冷链物流园区节能提升改造 | 2023年9月~2024年10月 | 建设光伏+储能系统，封闭式月台1200平方米和改造升降平台6个，购置自动化叉车6台、标准化托盘1200个，打造零碳园区，实现节能减排，同时双电源保障。通过自动化叉车和标准化托盘的添置，将进一步提升物流作业效率，通过冷链配送，建立覆盖运输、储存、销售等环节的全程冷链物流体系。 | 1500 | 200 | 达州源美冷链物流集团有限公司 |  |